ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова громадської ради при райдержадміністрації

_________________ В.І.Шарата

«30» листопада 2017 року

ПРОТОКОЛ №3

засідання громадської ради при райдержадміністрації

30 листопада 2017  року                      смт. Арбузинка                        Місце: малий зал

райдержадміністрації

13.00 год.

Присутні: голова громадської ради Шарата В.І., члени громадської ради: Гірняк М.М., Гурченко В.Ф., Чумаченко Л.В., Долінська С.М., Дзузело М.О, Дуйко С.О., Скорик Н.М.

Відсутні: Михайлик Н.І., Церуш Е.М., Андріїшин І.В.

Запрошені: Рилько В.В., Івко О.С., Василенко А.О., Лозіцька О.Л., Стипаненко В.В.

План засідання:

- Стан введення в експлуатацію РБК;

- Співпраця органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.

- Профілактика правопорушень щодо вирубки лісосмуг в Арбузинському районі. Виконання наданих пропозицій громадської ради.

- Інформація про стан проведення децентралізації та виконання бюджету при створені ОТГ на території району.

Виступив: голова громадської ради Шарата В.І., який повідомив, що з 11 членів на засіданні присутні 8, відсутні з поважних причин 3: Дуйко С.О. та Скорик Ознайомив присутніх з порядком денним роботи громадської ради та запрошеними доповідачами.

Члени громадської ради підтримали одноголосно.

По першому питанню слухали: Лозіцька О.Л. доповіла про реконструкцію РБК.

Замовником виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію районного будинку культури являється відділ культури, національностей та релігій райдержадміністрації.

Протягом 2009- 2015 років замовником робіт по об’єкту виступало управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації.

Всього протягом 2009-2015 років виконано робіт на загальну суму 9 362 564 грн.

В 2015 році за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвиту управлінням капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації проведено тендер по реалізації проекту «Реконструкція будинку культури в смт. Арбузинка Миколаївської області».

Договір підряду на проведення робіт по реконструкції приміщення Арбузинського районного Будинку культури укладено між управлінням капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації та ТОВ «ПІВДЕНЬБУД МИКОЛАЇВ ЛТД».

Проектно кошторисною документацією було передбачено розбирання ганків, деревяних дверних прорізів, посилення конструкцій, покриття покрівлі, влаштування підлоги,  прокладання водопровідної мережі, монтаж вікон, дверей, оздоблювальні роботи, монтаж устаткування.

Виконано: кладка перегородок 7 м 3, встановлено з/бетонні перемички 17 шт., улаштування підлоги з лінолеуму та плиток керамічних -870 м2, заповнення віконних прорізів з м/п – 110 м 2 , встановлення  дверних деревяних блоків – 43 шт, фарбування стін – 1223 м 2 , улаштування покрівлі з метало черепиці – 1250 м2, установлення водопідігрівачів – 1 шт., лічильників – 1 шт.,  прокладання водопровідної труби -45 м,  каналізаційної мережі – 42 м, монтаж сантехнічних приладів, а саме: унітази -6 шт., трапів – 2 шт., радіаторів – 15 шт., виконана система сигналізації, пожежегасіння, вентиляція.

Не завершення робіт по об’єкту пов’язано з тим, що проектно-кошторисна документацію виконано у цінах 2013 року.

В 2016 році проектно-кошторисну документацію перераховано в ціни 2016 року.

Згідно Експерного звіту  Укрдержбудекспертизи від 27 вересня 2016 року кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на  12.08.2016 року складала  24 606 459 грн., у тому числі будівельні роботи – 13 297 809 грн.; монтажні роботи – 256 808 грн.; устаткування – 5 670 589 грн., інші витрати – 5 381 253 грн.

Із загальної кошторисної вартості виконані роботи та понесені витрати станом на  12.08.2016 року склали  9 567 021 грн., у тому числі будівельні роботи - 6 729 557 грн., монтажні роботи – 256 808 грн., устаткування 592 250 грн., інші витрати – 1 988 406 грн.

Тобто для завершення реконструкції потрібно – 11 434 438  грн., у тому числі на будівельні роботи – 6 568 252 грн., інші витрати -  3 392 847 грн., устаткування і обладнання -  1 473 339 грн. (з урахуванням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  на закупівлю обладнання для Арбузинського районного будинку культури використано 3,5 млн. грн.  Також використано 105,0 тис. грн. співфінансування субвенції з районного бюджету. Придбано звукопідсилюючу апаратуру, музичні інструменти, освітлювальне обладнання, меблі, конструкційні вироби, «одяг сцени», комп’ютерне обладнання, сценічні костюми  та ін.)

На сьогодні фінансування не відновлювалось.

Фінансування реконструкції Будинку культури можливе за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, за умови проходження конкурсного відбору та  за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Арбузинського району на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

В ході обговорення громадською радою вирішено:

Інформацію взяти до відома.

Члени громадської ради підтримали одноголосно.

По другому питанню слухали: Василенко А.О. яка доповіла, що співпраця між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування залежить від виконання дуже багатьох районних програм. Але на сьогодній день не виконується програма соціального захисту населення, сплата коштів за шкільний автобус та харчування дітей дошкільного віку і кожного місяця зростає заборгованість по сільським радам. Сільські та селищні голови не йдуть конструктивний діалог. Але виконавча влада намагається знайти компроміси з органами місцевого самоврядування.

В ході обговорення громадською радою вирішено:

Інформацію взяти до відома.

Члени громадської ради підтримали одноголосно.

Третє питання не розглядалося в зв’язку з відсутністю доповідача.

По четвертому питанню слухали: Стипаненко В.В. яка доповіла про децентралізацію та розподілом районного бюджету при створенні двох громад.

Напрямок проведення реформи місцевого самоврядування було визначено у Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої Кабінетом Міністрів 1 квітня 2014 року.

Відповідно до затвердженого документу, реформа місцевого самоврядування та децентралізації повинна стояти на трьох стовпах: передача повноважень від центру до найнижчого можливого рівня; відповідно до переданих повноважень необхідно передати фінансові ресурси; забезпечити контроль з боку держави за діяльністю органів місцевого самоврядування.

З часу затвердження Концепції було сформовано базову правову рамку для проведення реформи, зокрема було внесено зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України (фіскальна децентралізація), затверджено Державну стратегію регіонального розвитку та ухвалено новий Закон про регіональну політику, запущено процес зміни адміністративно-територіального устрою.

Особливістю проведення децентралізації влади в Україні є те, що одночасно триває процес реформи місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою та державної регіональної політики.

В ході обговорення громадською радою вирішено:

Інформацію взяти до відома.

Члени громадської ради підтримали одноголосно.

Протокол вела:		                    				    	Н.П. Бугай